# Rapport d avancement et charte graphique

Projet de plateforme de mobilité et de location de voitures en Tunisie

Document de suivi client
07 septembre 2026

SYNTHÈSE

# Une plateforme fonctionnelle et une identité en finalisation

Le projet VIPCAR dispose désormais d une base technique complète, d un site public bilingue, d un parcours de demande connecté au backend et d un backoffice staff accessible sur la même application. La prochaine étape consiste à finaliser l espace comptes clients, à renforcer la vue opérationnelle des réservations et à valider définitivement la nouvelle identité visuelle.

| 09 / 10 chantiers de phase finalisés | 18 véhicules intégrés au catalogue |
| --- | --- |
| 100 routes publiques prerendered vérifiées | EN / FR expérience bilingue du site et du staff |

## Situation actuelle

Le socle fonctionnel est suffisamment avancé pour poursuivre les validations métier avec le client. Les demandes envoyées depuis le site sont conservées côté serveur, identifiables par une référence et accessibles à l équipe opérationnelle. La charte présentée dans la seconde partie formalise le nouveau système visuel utilisé dans le site public et le backoffice.

AVANCEMENT

# Progression par phase

Les états ci-dessous sont établis à partir des phases documentées dans le dépôt, des parcours implémentés et des vérifications effectuées sur l environnement local.

| Phase | Périmètre | État | Résultat atteint |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Fondation technique | Réalisée | Monorepo, gateway, identité, authentification et contrats partagés. |
| B | Catalogue et CMS | Réalisée | 18 véhicules, zones, contenus éditoriaux et interfaces d'administration. |
| C | Devis et demandes | Réalisée | Création de devis, notification et boîte de réception staff. |
| D | Disponibilité flotte | Réalisée | Véhicules physiques, calendrier et recherche de disponibilité. |
| E | Réservations | Réalisée | Statuts, validation métier, confirmation et blocage du calendrier. |
| F | Facturation | Réalisée | Paiement, webhooks, dépôt et facturation entreprise documentés. |
| G | Dispatch | Réalisée | Chauffeurs, transferts, affectation et statuts opérationnels. |
| H | Comptes clients | Partielle | Profil de facturation entreprise livré; espace client et rattachements à finaliser. |
| I | Frontend et SEO | Réalisée | Parcours EN/FR, API gateway, flotte dynamique et prerender SEO. |
| J | Backoffice visuel | Réalisée | Backoffice /admin, login staff, devis, catalogue, CMS, flotte et dispatch. |

## Phase actuellement ouverte

La phase H Comptes clients est partiellement réalisée. Le profil de facturation entreprise est présent, tandis que la consultation des réservations client, le rattachement automatique des demandes à un compte et la gestion complète des comptes entreprise restent à finaliser.

En parallèle, le lot de travail suivant est la transformation de la boîte de devis en véritable espace de réservation : recherche opérationnelle, détail unifié demande-client-trajet-véhicule, disponibilité, confirmation, affectation et suivi des statuts.

LIVRABLES

# Ce qui a été réalisé

## Expérience publique

Site bilingue : routes EN/FR, sélecteur de langue en dropdown, navigation mobile et contenus adaptés à la Tunisie.

Offre commerciale : services de location, transferts aéroport, chauffeur privé, flotte de 18 véhicules, destinations et journal de voyage.

Responsive design : corrections de navigation, sections d accueil, cartes de véhicules, filtres de flotte, formulaires et blocs de confiance sur mobile.

Référencement : routes publiques prerendered, métadonnées, canonical, hreflang, sitemap et exclusion du backoffice des pages SEO publiques.

## Backend et opérations

Architecture : gateway HTTP et services NestJS séparés pour identité, catalogue, CMS, réservation, flotte, dispatch, facturation et notifications.

Environnements : SQLite utilisé par défaut en local pour simplifier le démarrage; PostgreSQL conservé pour la production et Docker.

Sécurité : authentification JWT, rôles staff, validation des payloads, API gateway unique et documentation Swagger.

## Parcours de demande connecté

Le parcours de réservation initial est maintenant relié de bout en bout. WhatsApp reste un canal de suivi optionnel et ne remplace pas la persistance serveur.

| Formulaire public | Gateway API | Booking | Référence | Backoffice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Location, transfert ou chauffeur | Validation et orchestration | Demande conservée | VC-XXXXXXXX | Prix puis confirmation |

ARCHITECTURE

# Une base prête pour l exploitation

Le navigateur communique uniquement avec le gateway. Celui-ci orchestre les services métier via NATS et conserve une séparation claire entre catalogue, réservation, flotte, dispatch, facturation et contenu.

| Couche | Composants | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Expérience | Vite, React, EN/FR, /admin | Présenter le service et fournir les points d entrée client et staff. |
| Orchestration | Gateway, JWT, OpenAPI, NATS | Valider, sécuriser et diriger les demandes vers le bon service. |
| Métier | Booking, Fleet, Dispatch, Billing, Notify | Gérer disponibilité, réservation, opération, paiement et notification. |
| Données | SQLite local, PostgreSQL production | Conserver un démarrage simple sans changer la cible de production. |

## Vérifications réalisées

Site public : page d accueil et routes publiques accessibles en HTTP 200 sur localhost:5173.

Backoffice : route de connexion staff accessible sur le même port, avec séparation de chemin /admin.

API : healthcheck gateway et documentation Swagger accessibles en HTTP 200 sur localhost:3000.

Prerender : 100 routes publiques EN/FR générées avec succès lors de la validation de production.

CHARTE GRAPHIQUE

# Nouvelle identité VIPCAR

La nouvelle direction visuelle s appuie sur une mobilité premium, locale et directe. Le symbole géométrique évoque une route et un mouvement vers l avant; le terracotta apporte l énergie de la marque et le vert profond installe la confiance.

## Logotype

| Version principale | Version reverse transparente |
| --- | --- |

Le logotype principal est transparent et horizontal pour rester lisible dans le header, les supports digitaux et les documents. La version reverse est réservée aux surfaces foncées, notamment le footer.

## Favicon

Mark seul utilisé pour l onglet navigateur et les petits formats.

## Palette

| Couleur | Code | Usage recommandé | Aperçu |
| --- | --- | --- | --- |
| Vert profond | #101C19 | Structure, logo principal, navigation et surfaces fortes | VIPCAR |
| Vert VIPCAR | #133A31 | Sections éditoriales, actions secondaires et repères de confiance | VIPCAR |
| Terracotta | #DF432B | Accent de marque, appels à l'action et détail du symbole | VIPCAR |
| Or doux | #B48A46 | Accent premium, pictogrammes et surlignages | VIPCAR |
| Papier | #F7F5EF | Fond principal et espaces de respiration |  |

SYSTÈME DE MARQUE

# Règles d utilisation

## Logotype

Toujours conserver : les proportions, l espace libre et la version horizontale du logotype.

Sur fond clair : utiliser la version principale avec le mot VIPCAR en vert profond.

Sur fond foncé : utiliser la version reverse transparente; ne pas ajouter de panneau crème autour du logo.

À éviter : étirer le logo, le recolorer intégralement, ajouter une ombre lourde, recréer une baseline ou placer le symbole dans un espace trop serré.

## Typographie

| Famille | Rôle | Règle d'application |
| --- | --- | --- |
| DM Serif Display / Georgia | Titres éditoriaux | Créer une hiérarchie premium, calme et lisible. |
| Manrope / DM Sans | Interface et textes | Utiliser pour les menus, formulaires, métadonnées et corps de texte. |
| Capitales espacées | Labels et repères | Réserver aux sur-titres, statuts, catégories et informations courtes. |

## Direction photographique

Privilégier des images de routes tunisiennes, de véhicules réels, d arrivées aux aéroports, de paysages et de détails de service. La lumière doit rester naturelle, avec une composition aérée et une sensation de trajet maîtrisé. Éviter les images trop génériques, surchargées ou artificiellement luxueuses.

## Applications actuelles

| Support | Traitement | Statut |
| --- | --- | --- |
| Header public | Logo horizontal principal, dimension responsive, navigation dégagée. | Intégré |
| Footer public | Logo horizontal reverse transparent sur fond vert profond. | Intégré |
| Backoffice | Logo principal sur support clair et badge Ops. | Intégré |
| Navigateur | Favicon mark seul en SVG. | Intégré |

SUITE DU PROJET

# Prochaines étapes recommandées

## Priorité produit

Finaliser les comptes clients : réservations personnelles, rattachement des demandes connectées et comptes entreprise complets.

Construire l espace réservation staff : inbox par statut, recherche, filtres, timeline et vue consolidée de chaque demande.

Relier flotte et dispatch : disponibilité par période, affectation d unité, conducteur et mise à jour des statuts.

## Priorité qualité et mise en ligne

Valider la marque : confirmer le logotype horizontal, la version reverse, le favicon et les règles de contraste.

Préparer la production : renseigner les variables d environnement, connecter PostgreSQL, Redis, NATS et les fournisseurs de paiement avec leurs secrets hors dépôt.

Recette finale : tester les parcours EN/FR, mobile, demande invitée, compte client, confirmation staff, annulation et notifications.

## Conclusion

VIPCAR dispose d une fondation produit solide et d un parcours public désormais relié à l opérationnel. La nouvelle charte graphique apporte une expression plus cohérente entre le site, le footer, le favicon et le backoffice. La validation client de cette identité permet d enchaîner sur la consolidation de l espace de réservation et la préparation de la mise en production.

Document préparé pour le suivi client VIPCAR.